**WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI JESSICA 2 NA REALIZACJĘ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO**

**w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020**

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych,
Poddziałanie 9.2.3 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe

**Priorytet inwestycyjny** - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

**UWAGA**: W tabelach finansowych kwoty powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W pustych polach należy wpisać „0”, „nie dotyczy” lub w inny sposób wskazać, że pole celowo nie zostało wypełnione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data wpływu wniosku o udzielenie pożyczki***(dd.mm.rrrr)* |  *(wypełnia BGK)* |
| **Numer wniosku** |  *(wypełnia BGK)* |
|  |  |
| 1. **Wnioskowana kwota pożyczki (PLN)**
 | 20 000 000,00  |
| 1. **Tytuł Projektu (do 150 znaków)**

 *Tytuł Projektu powinien stanowić krótką, jednoznaczną nazwę, tak, aby w sposób jasny identyfikował Projekt, a jednocześnie nie powielał tytułu ew. innych projektów realizowanych przez Wnioskodawcę. Nazwa Projektu powinna charakteryzować przedmiot, lokalizację i ew. etap (jeżeli realizowany Projekt jest częścią większej inwestycji). Tytuł Projektu powinien być zgodny z dołączoną dokumentacją oraz z załącznikami.* | Budowa krytego basenu w Mosinie |
| 1. ***Lokalizacja Projektu – adres***
 | ul. Strzelecka/Leszczyńska; 62-050 Mosina działki nr:  1829/3, 1826,1829/1 obręb Miasto Mosina |
| 1. **Kod NUTS 3[[1]](#footnote-1)**
 | PL418 |
| 1. **Identyfikacja Wnioskodawcy**
 |
| ***1. Forma prawna***  |
| Wspólnota samorządowa – jednostka samorządu terytorialnego - Gmina |
| ***2. Wielkość przedsiębiorstwa3*** |
| [ ]  mikroprzedsiębiorstwo [ ]  małe przedsiębiorstwo | [ ]  średnie przedsiębiorstwo | [x]  inne niż MŚP |
| ***3. Dane Wnioskodawcy*** |
| 1. Nazwa Wnioskodawcy | Gmina Mosina |
| 2. Siedziba  |
| Województwo  | Wielkopolskie |
|  Powiat | Poznański |
|  Gmina/Identyfikator gminy[[2]](#footnote-2) | Mosina | 5.4.30.61.21.10.3 |
|  Miejscowość | Mosina |
|  Kod pocztowy | 62-050 |
|  Ulica/ numer domu/ numer lokalu | Plac 20 Października 1 |
| 3. Numer telefonu  | 61 8109-500 |
| 4. Adres strony internetowej | www.mosina.pl |
| 5. Adres email | um@mosina.pl |
| 6. Numer NIP | 777-31-54-370 |
| 7. Numer REGON | 631258626 |
| 8. Numer w rejestrze KRS | Nie dotyczy |
| 9. Numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | Nie dotyczy |
| 10. Inny dokument określający status prawny Wnioskodawcy (np. ustawa) | Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r |
| 1. **Dane osoby/-ób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów\***
 |
| 1. Imię i nazwisko | Katarzyna Suchocka |
| 2. Stanowisko / pełniona funkcja | Inspektor ds. Zarządzania projektami i funduszami zewnętrznymi |
| 3. Numer telefonu | stacjonarny | 611-018-235 | komórkowy | N/d |
| 5. Adres email | katarzyna.suchocka@mosina.pl |
| 6. Adres do korespondencji | Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina |
| \* W przypadku występowania więcej niż jednej osoby, tabela powinna zostać powielona. |
| 1. **Czy Wnioskodawca jest powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą kierownicze stanowisko w BGK?**
 |
| [ ]  Tak | [x]  Nie |
| **Jeśli tak – opis powiązania** *(do 1500 znaków)* |
| Nie dotyczy |

|  |
| --- |
| 1. **Charakterystyka Wnioskodawcy**
 |
| Wnioskodawcą przedmiotowego projektu jest Gmina Mosina. Stanowi ona podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, która została powołana do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Mieszkańcy gminy tworzą gminną wspólnotę samorządową, która realizuje cele lokalne poprzez swoje organy, a także poprzez udział w referendum. Gmina wykonuje zadania określone w ustawie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w celu zaspokojenia potrzeb. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie „Park Strzelnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (ul. Konopnickiej 31/13, 62-050 Mosina). Spółka powołana została w dniu 3 września 2019 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XIV/97/2019. „Park Strzelnica” Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Mosina. Kapitał podstawowy spółki wynosi 3 700 000,00 zł. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspakajaniu potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, sportu, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych polegających w szczególności na:* wybudowaniu krytego basenu w Mosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
* administrowaniu i zarządzaniu obiektem krytego basenu po jego wybudowaniu.

Spółka „Park Strzelnica” będzie odpowiedzialna za realizację projektu, jego przebieg finansowy i rzeczowy. Spółka posiada zdolność prawną, instytucjonalną oraz finansową do prawidłowej realizacji oraz wdrożenia projektu. |

|  |
| --- |
| 1. **Informacje o Projekcie**
 |
| **1. Opis przedmiotu Projektu** *(do 3000 znaków)* |
| Projekt realizowany będzie przy ul. Strzeleckiej/Leszczyńskiej w Mosinie na działkach nr: 1829/3, 1826,1829/1 obręb Miasto Mosina. Przedmiotem inwestycji jest budowa krytego basenu w Mosinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.Projektowany obiekt będzie budynkiem jednobryłowym, o płaskim dachu, na planie zbliżonym do prostokąta, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Strefa wejściowa zostanie zaakcentowana wycofaniem części parteru i nadwieszeniem fragmentu piętra. Płaszczyzny ścian zostaną urozmaicone przeszklonymi fasadami aluminiowymi w podziałach wynikających z układu funkcjonalnego. W hali basenowej znajdą się: basen pływacki, basen do nauki pływania połączony z basenem rekreacyjnym oraz jacuzzi. Basen pływacki o wymiarach 25,0x14,0m o 6 torach i głębokości 1,3 - 1,8 m. Basen do nauki pływania 12,0x6,O m o 3 torach i głębokości 0,8-1 lm połączony z basenem rekreacyjnym o głębokości 0,8-1 lm oraz strefą małych dzieci o głębokości 0,3 m. Na parterze ponadto zlokalizowane zostaną: kasa, szatnie i hol. Na piętrze w rejonie wejścia z klatki schodowej oraz drzwi windowych zaprojektowano recepcję. Piętro podzielono na dwie strefy funkcjonalne - administracyjną i strefę fitness. W wydzielonej strefie administracyjnej znajdą się dwa pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie trenerów wraz z zapleczem socjalnym. W strefie fitness zlokalizowano dwie szatnie z zespołem toalet i pryszniców oraz salę do aerobiku, salę do gimnastyki i siłownię. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia technologiczne, takie jak magazyny chemii basenowej, korektora pH, magazyn koagulanta, pomieszczenie technologii basenowej ze zbiornikami wyrównawczymi.W ramach inwestycji planuje się budowę dwóch zjazdów publicznych - jednego z działki nr 1826 i drugiego z działki 1829/1. Na terenie planowana jest lokalizacja dróg dojazdowych i parkingów o nawierzchni utwardzonej.Wszystkie nakłady inwestycyjne netto związane z budową obiektu basenowego, jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu stanowią koszt kwalifikowany. Jedyny koszt niekwalifikowany stanowi podatek VAT od nakładów inwestycyjnych.Przedsięwzięcie jest gotowe do realizacji. Opracowany został projekt budowlany i projekt wykonawczy. Starosta Poznański decyzją nr 5499/18 z dnia 24.09.2018 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku krytego basenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.Struktura zarządzania projektemWnioskodawcą przedmiotowego projektu jest Gmina Mosina.Za realizację projektu odpowiedzialna będzie „Park Strzelnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie (ul. Konopnickiej 31/13, 62-050 Mosina). Spółka powołana została w dniu 3 września 2019 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XIV/97/2019. „Park Strzelnica” Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Mosina. Kapitał podstawowy spółki wynosi 3 700 000,00 zł. „Park Strzelnica” Sp. z o.o. została powołana do realizacji zadań związanych z budową krytego basenu w Mosinie oraz administrowaniem i zarządzaniem obiektem krytego basenu po jego wybudowaniu. Dotychczasowa działalność Spółki skupiała się przede wszystkim na poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji obejmującej budowę krytego basenu w Mosinie oraz realizacji prac przygotowawczych poprzedzających proces inwestycyjny (opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń itp.).Spółka „Park Strzelnica” będzie odpowiedzialna za realizację projektu, jego przebieg finansowy i rzeczowy. Spółka posiada zdolność prawną, instytucjonalną oraz finansową do prawidłowej realizacji oraz wdrożenia projektu.Koordynacją projektu zajmować się będzie Prezes Zarządu Spółki, posiadający doświadczenie w zakresie wdrażania projektów, prac związanych z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych w szczególności w ramach ich kontroli i monitoringu. Nie istnieje więc niebezpieczeństwo dotyczące realizacji i funkcjonowania projektu. Obecnie spółka nie zatrudnia pracowników, z racji faktu, iż dotychczasowe działania Spółki sprowadzały się jedynie do poszukiwania finansowania dla inwestycji będącej przedmiotem niniejszego studium oraz realizacji prac przygotowawczych. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania na rzecz projektu ze środków JESSICA 2, wyłoniony zostanie zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe dla Spółki. Na późniejszym etapie w Spółce zatrudnieni zostaną pracownicy niezbędni do zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania wybudowanego obiektu:* pracownicy obsługi technicznej – 6 etatów;
* pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości w obiekcie – 4 etaty;
* pracownicy recepcji – 5 etatów.

Dodatkowo Spółka korzystała będzie z usług firm zewnętrznych w zakresie realizacji zadań z zakresu promocji i marketingu oraz obsługi instruktorskiej.Prezes Zarządu Spółki „Park Strzelnica” jako bezpośredni koordynator projektu odpowiedzialny będzie w szczególności za prawidłową realizację następujących zadań:* ogólny nadzór na realizacją projektu;
* finansowe zarządzanie projektem;
* płatności dla wykonawców,
* prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej;
* zatwierdzanie harmonogramów płatności oraz wniosków o płatność;
* nadzór finansowy;
* procedury aplikacyjne;
* procedury przetargowe;
* promocję.

Proces zamówień publicznych na potrzeby projektu prowadzony będzie w ścisłej współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Mosinie. W celu zapewnienia właściwego sposobu kontroli procesu inwestycyjnego, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniona zostanie firma sprawująca nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego. Najważniejsze obowiązki inspektora nadzoru: * pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym;
* zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi dla nadzorowania inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
* nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji;
* reprezentowanie interesów inwestora w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji;
* wspieranie Wnioskodawcy we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, finansowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia;
* współpraca z nadzorem autorskim;
* rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania;
* nadzór rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
* rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,
* kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska;
* kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,
* organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowych budowy oraz poszczególnych etapów zgodnie z wymogami dla nadzorowania inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Spółka „Park Strzelnica” posiada odpowiednie zasoby techniczne i zasoby lokalowe konieczne do przeprowadzenia projektu.Podmiotem odpowiedzialnym za wybudowaną w ramach realizacji projektu infrastrukturę będzie również „Park Strzelnica” Sp. z o.o. Spółka odpowiedzialna za zarządzanie i utrzymanie inwestycji nie zmieni przeznaczenia oraz sposobu użytkowania obiektów przez okres min. 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji.  |
| **2. Cel Projektu – tło i uzasadnienie realizacji Projektu** *(do 2000 znaków)* |
| Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu są następujące aspekty:* niedostateczna oferta zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozostałych części gminy Mosina;
* potrzeba promowania zdrowego stylu życia i uczenia aktywności fizycznej już od najmłodszych lat;
* obniżenie szans edukacyjnych dzieci uczących się w szkołach na terenie gminy Mosina w porównaniu do uczniów z gmin ościennych np. Poznań czy Kórnik (nauka pływania podczas lekcji wychowania fizycznego);
* bezpieczeństwo – konieczność wprowadzenia gospodarki drzewostanem na podstawie, której zostaną usunięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się po parku;
* bezpieczeństwo – poprawa bezpieczeństwa przez zagospodarowanie terenu, oświetlenie i monitoring;
* potrzeby mieszkańców – zapewnienie mieszkańcom dostępu do aktywnego lub biernego wypoczynku i rekreacji;
* potrzeby mieszkańców - stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców i organizowania inicjatyw osiedlowych;
* potrzeby mieszkańców – aktywizacja fizyczna i społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Główne cele, jakie osiągnąć zamierza Wnioskodawca realizując przedsięwzięcie, to:* podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców gminy Mosina;
* promocja zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do oferty sportowej szczególnie dla dzieci i seniorów;
* utworzenie miejsca rekreacji pozbawionego barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami;
* utworzenie nowych miejsc pracy na obszarze rewitalizacji – zapobieganie bezrobociu;
* udostepnienie terenów sprzyjających zagospodarowaniu czasu wolnego – zapobieganie działaniom chuligańskim - wpływ na zmniejszenie ilości wykroczeń oraz przestępstw wśród młodzieży;
* wzrost bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji – poprzez uporządkowanie terenu Parku „Strzelnica”.
 |
| **3. Docelowe wartości wskaźników rzeczowych realizacji Projektu** (P – wskaźnik produktu, R – wskaźnik rezultatu; przy określaniu wartości docelowej należy przyjąć jako wartość bazową zero) |
| **P/R** | **Nazwa wskaźnika** | **Jedn.** | **Wartość docelowa** | **Nie dotyczy** |
| P | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  | ha | 215,48 | [ ]  |
| P | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich | m² | 0,00 | [x]  |
| **4. Opis rezultatu realizacji Projektu i zastosowanych rozwiązań technicznych** (do 3000 znaków) |
| Teren przeznaczony na inwestycję jest terenem niezabudowanym oznaczonym geodezyjnie jako RV. Działka jest nieogrodzona, porośnięta częściowo drzewami i krzewami, różnice wysokości pomiędzy skrajnymi punktami działki nie przekraczają 1 m.Obecnie na obszarze rewitalizacji w Mosinie dostrzegalne są następujące problemy:* niski poziom uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych oraz niski poziom aktywności fizycznej;
* niski poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
* wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej;
* bezrobocie;
* niskie zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów;
* wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, wykluczenie społeczne osób starszych;
* niedostateczny dostęp do usług społecznych i opiekuńczych;
* uboga oferta z zakresu aktywizacji osób starszych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji w sferze społecznej, dzięki osiągnięciu podstawowych celów przedsięwzięcia, tj.: promocja zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do oferty sportowej, utworzenie nowych miejsc pracy na obszarze rewitalizacji, zapobieganie bezrobociu oraz udostepnienie terenów sprzyjających zagospodarowaniu czasu wolnego, zapobieganie działaniom chuligańskim - wpływ na zmniejszenie liczby wykroczeń oraz przestępstw wśród młodzieży. Obszar rewitalizacji zamieszkują osoby niepełnosprawne oraz seniorzy, którzy spotykają się z wieloma barierami, które w znaczący sposób wpływają na obniżenie odczuwalnej jakości życia. Zadania przewidziane w ramach projektu przyczynią się do wzrostu poziomu ich uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym, sportowym i aktywizującym. Projekt odznacza się pozytywnym wpływem na polityki horyzontalne:* zapobiegania dyskryminacji - obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych; dostęp na wszystkie kondygnacje poprzez dźwig osobowy z kabiną dostosowaną do przewozu osób na wózkach; w budynku zaprojektowano toalety i szatnie dla osób niepełnosprawnych; w projekcie zagospodarowania terenu wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnoprawnych;
* zrównoważonego rozwoju - poszanowanie zasad i przepisów ochrony środowiska podczas wdrażania projektu;
* równości szans kobiet i mężczyzn – zapewnienie wyrównanego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji; Realizacja projektu umożliwi skorzystanie z nowopowstałej infrastruktury wszystkim osobom bez względu na płeć; zapewniony zostanie równy dostęp do infrastruktury zarówno kobietom jak i mężczyznom;
* zachowania zasad polityki przestrzennej - powstrzymywanie żywiołowego rozlewania się miast, zapobieganie rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego dzięki realizacji inwestycji na obszarze silnie zurbanizowanym, w centralnej części Mosiny.
 |
| **5. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu**  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy, terminowy i finansowy zadań/ prac w ramach Projektu | **Rok 2018** | **Rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Razem** |
|  | **III** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Data uzyskania pozwolenia na budowę/zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy (procedury przetargowej jeśli dotyczy)  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data podpisania umowy z wykonawcą robót |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data zakończenia rzeczowej realizacji Projektu (odbiór końcowy robót) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Data rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Data finansowego zakończenia realizacji Projektu (data poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Całkowity koszt realizacji Projektu w danym okresie (w PLN), w tym podatek VAT (budżet brutto) *, w tym:* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 447,42 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 149 097,93 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00  | 2 800 000,00 | 2 648 426,63 | 26 320 971,98 |
| * koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * koszty robót budowlano-instalacyjnych
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 629,65 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 2 954 432,01 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 503 043,99 | 24 831 105,65 |
| * koszty zakupu urządzeń
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * koszty nadzorów nad realizacją Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego)
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 817,77 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 194 665,92 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 145 382,64 | 1 489 866,33 |
| * inne koszty *[wyszczególnić jakie]:*
* ……………………………
* ……………………………
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty kwalifikowalne brutto poniesione/planowane do poniesienia w Projekcie w danym okresie\*, w tym:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 447,42 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 149 097,93 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00  | 2 800 000,00 | 2 648 426,63 | 26 320 971,98 |
| - podatek VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 961,71 | 579 674,80 | 579 674,80 | 579 674,80 | 588 855,71 | 523 577,23 | 523 577,23 | 523 577,23 | 495 234,25 | 4 921 807,76 |
| Razem koszty niekwalifikowalne brutto poniesione/planowane do poniesienia w danym okresie\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podatek VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |
| \*Suma kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w tych wierszach powinna być równa kwocie z wiersza „Całkowite koszty realizacji Projektu”. Kwalifikowalność wydatków określana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne EFRR dotyczące wydatków kwalifikowalnych) i z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Wytyczne IZ dotyczące kwalifikowalności wydatków) oraz jeśli dotyczy mającymi zastosowanie przepisami prawa pomocy publicznej. |

|  |
| --- |
| 1. **Informacje szczegółowe o Projekcie**
 |
| **1. Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku** (*należy w sposób opisowy wykazać zgodność przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo uzasadnić, jak Projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii).* |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Cele przedmiotowego projektu wpisują się przede wszystkim w założenia Celu strategicznego 5 Zwiększenie spójności województwa, a w szczególności w założenia wyodrębnionego w jego ramach celu operacyjnego 5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych.Zgodnie z zapisami Strategii, źródłami czynników wzrostu województwa wielkopolskiego są nie tylko miasta o znaczeniu regionalnym. Należą do nich także ośrodki lokalne. Ośrodki te wymagają rewitalizacji oraz rozwoju takich funkcji, by mogły one być centrami rozwoju dla wszelkiego rodzaju obszarów problemowych.Realizacja przedmiotowego projektu, obejmująca działania rewitalizacyjne w ramach obszaru zdegradowanego w gminie Mosina, przyczyni się do rozwoju ośrodka lokalnego województwa wielkopolskiego, jakim jest gmina Mosina. Budowa krytego basenu w Mosinie pozwoli na stworzenie przestrzeni wykorzystywanej do zacieśniania więzi społecznych oraz do przeciwdziałania problemom społecznym, w szczególności problemowi wykluczenia społecznego osób starszych, a także problemowi bezrobocia, niskiego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, wpisuje się wprost w kierunek działania „aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju” wyodrębniony w ramach celu operacyjnego 5.1. Strategii. W wybudowanym obiekcie prowadzone będą działania, których efektem będzie wzrost aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców, który przełoży się na szybsze tempo rozwoju, zarówno gminy Mosina, jak i województwa wielkopolskiego.Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się także w cel operacyjny 5.3 Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych. Jak wskazują zapisy Strategii, znaczna część obszaru Wielkopolski charakteryzuje się niższym od średniej poziomem rozwoju, gdzie kumulacja barier ogranicza skutecznie wzrost. Obszarem o szczególnej kumulacji barier ograniczających wzrost jest obszar rewitalizacji wyznaczony w gminie Mosina. Obszar ten charakteryzuje się wysokim poziomem natężenia problemów, przede wszystkim w sferze społecznej, ale także w sferach: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej. Proces rewitalizacji zaplanowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027 ukierunkowany jest na aktywizację obszaru rewitalizacji, pobudzenie jego rozwoju poprzez rozwiązanie lub ograniczenie skali występowania zdiagnozowanych problemów. Jednym z działań, które mają przyczynić się do osiągnięcia takiego efektu, jest przedmiotowy projekt, który znalazł się na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w GPR. Realizacja projektu wpisuje się zatem w cel operacyjny 5.3 Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.Projekt wpisuje się także w cel operacyjny 5.4 Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Strategii, wybrane obszary, tereny województwa wielkopolskiego wymagają szczególnego wsparcia ze względu na ich niewłaściwe funkcje. Dotyczy to szczególnie terenów poprzemysłowych, powojskowych, poeksploatacyjnych, pokomunikacyjnych i powydobywczych oraz dzielnic miast będących w zastoju. Wymaga to budowy kompleksowych programów odnowy obejmujących inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, projekty aktywizacji gospodarczej, czy edukacyjne. Wsparciu powinny podlegać przede wszystkim programy opracowywane przez samorządy lokalne. Jednym z takich programów jest Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027. Zakłada on wdrożenie procesu rewitalizacji ukierunkowanego na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Na proces ten składają się kompleksowe działania prowadzone w pięciu powiązanych ze sobą wymiarach: społecznym. gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym na zdegradowanym obszarze, który na skutek przemian ekonomicznych, społecznych oraz kulturowych utracił częściowo lub całkowicie swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Jednym z takich działań jest przedmiotowy projekt, dzięki realizacji którego rozwiązana zostanie część problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji w gminie Mosina. Projekt wpisuje się zatem w cel operacyjny 5.4 Strategii.Projekt charakteryzuje się także zgodnością z celem operacyjnym 6.6. Rozwój instrumentów finansowych dla gospodarki. Zgodnie z zapisami Strategii coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym powinny stanowić zwrotne instrumenty finansowania inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków zwrotnych otrzymanych w ramach instrumentu finansowego JESSICA. Projekt tym samym wpisuje się w założenia celu operacyjnego 6.6.Cele przedmiotowego projektu wpisują się również w założenia Celu strategicznego 8 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa, a w szczególności w założenia wyodrębnionego w jego ramach celu operacyjnego 8.5. Wzmocnienie włączenia społecznego. Jednym z warunków budowania kapitału społecznego, a przez to wzmacniania konkurencyjności Wielkopolski, jest aktywizacja i włączanie wszelkich grup społecznych, niezależnie od dochodów, wykształcenia, sprawności, miejsca zamieszania czy narodowości. Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:* działania na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego poprzez szeroko rozumianą integrację społeczną;
* budowanie nowej jakości form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonym;
* wykorzystywanie modelowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji i gospodarki społecznej;
* budowa potencjału instytucjonalnego na rzecz zapobiegania i łagodzenia skutków wykluczeń;
* opracowanie narzędzi i metod pozwalających na rozpoznawanie i diagnozę zjawisk kryzysowych;
* budowa systemu wczesnej interwencji w przypadku zagrożenia sytuacją kryzysową w rodzinie;
* rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz zapewnienie aktualnej, atrakcyjnej oferty edukacyjnej;
* wspieranie zaangażowania wszystkich mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym wolontariatu;
* włączanie zainteresowanych grup społecznych i środowiska lokalnego do procesu decyzyjnego w zakresie kształtowania polityk włączenia i integracji społecznej;
* wsparcie dla rozwiązań ograniczających bezdomność.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w następujące kierunki działań: „działania na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego poprzez szeroko rozumianą integrację społeczną”, "budowanie nowej jakości form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonym", „rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz zapewnienie aktualnej, atrakcyjnej oferty edukacyjnej". Jednym z głównych problemów, na rozwiązanie których ukierunkowany powinien być proces rewitalizacji, jest wykluczenie społeczne niektórych grup ludności, często skupiających osoby słabsze, dotknięte pewnymi dysfunkcjami. Wnioskodawca planuje realizację działań, których celem będzie integracja osób wykluczonych z pozostałą częścią społeczeństwa oraz wzrost poczucia ich przydatności i przynależności do lokalnych struktur społecznych. Działania te skierowane będą zarówno do osób starszych, dzieci oraz do ich rodziców, w szczególności matek, które ze względu na obowiązki opiekuńcze zmuszone były zrezygnować z aktywności zawodowej. W zmodernizowanym obiekcie organizowane będą także zajęcia aktywizujące lokalną społeczność. Powyższe przesądza o zgodności projektu z celem operacyjnym 8.5 Strategii.Projekt charakteryzuje się także zgodnością z celem operacyjnym 8.8. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. O konkurencyjności mieszkańców regionu decydują nie tylko kwalifikacje, ich aktywność gospodarcza, warunki życia, czy dostęp do usług i infrastruktury. Ważny jest także wyznawany system wartości, który utrwala spójność społeczną. Podstawą spójności społecznej są silne więzi, świadomość wspólnoty interesów, świadomość narodowa i regionalna, tożsamość kulturalna oraz samoorganizacja społeczna. Ważnym potencjałem Wielkopolski, który powinien być rozwinięty i w większym stopniu wykorzystany na rzecz rozwoju regionu jest jej społeczność obywatelska. Powyższy cel powinien być realizowany przede wszystkim przez następujące kierunki działań:* wsparcie inicjatyw na rzecz umacniania życia rodzinnego;
* wzmocnienie świadomości lokalnej i regionalnej;
* promocja i wsparcie form samoorganizacji społecznej;
* wsparcie edukacji obywatelskiej;
* promocja aktywności na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych oraz wzmocnienie wolontariatu;
* rozwój infrastruktury instytucji trzeciego sektora;
* wzmacnianie partnerskiej współpracy administracji z mieszkańcami;
* promocja pełnej i otwartej komunikacji społecznej, w tym dialogu międzypokoleniowego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w kierunki działań: „wzmocnienie świadomości lokalnej i regionalnej”, „promocja aktywności na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych oraz wzmocnienie wolontariatu”, „promocja pełnej i otwartej komunikacji społecznej, w tym dialogu międzypokoleniowego”. Realizacja projektu, dzięki budowie obiektu basenowego, który będzie wykorzystywany dla organizacji zajęć aktywizujących lokalną społeczność, realizacji działań skierowanych do wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem osób starszych, wpłynie na wzmocnienie świadomości lokalnej oraz wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców. W wybudowanym obiekcie organizowane będą także wydarzenia integrujące starsze i młodsze pokolenie. Projekt wpisuje się zatem w cel operacyjny 8.8 Strategii. |
| **2.** **Zgodność Projektu z WRPO 2014+ w zakresie działania 9.2** |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach wdrażanego w gminie Mosina procesu rewitalizacji zaplanowanego w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 -2027. Jego głównym celem jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji charakteryzujący się szczególnym natężeniem problemów. Projekt przyczyni się do rozwiązania części ze zdiagnozowanych problemów, m.in. do ograniczenia skali wykluczenia społecznego osób starszych, poprawy sytuacji na rynku pracy, wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, czy niewystarczającego poziomu integracji mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną. Budowa krytego basenu w Mosinie dzięki stworzeniu przestrzeni, w której prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia aktywizujące społeczność lokalną, przyczyni się do zwiększenia poziomu aktywności społecznej mieszkańców.Działanie 9.2. WRPO 2014+, a co za tym idzie także przedmiotowy projekt, wpisujący się w cele działania, realizują takie obszary interwencji, jak: „rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”, „poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób, rodzin/grup/środowisk dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.Głównym celem tematycznym działania 9.2. WRPO na lata 2014-2020, w ramach którego realizowany będzie projekt jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Celem szczegółowym działania jest ograniczanie skali ubóstwa na obszarach rewitalizowanych. Cele przedmiotowego projektu charakteryzują się *zgodnością* z celami działania 9.2. WRPO na lata 2014 – 2020. Budowa krytego basenu w Mosinie przełoży się na skuteczne zacieśnianie więzi społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji w gminie Mosina, wzrost poziomu aktywności mieszkańców, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz wzrost tempa rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Mosina. |
| **3. Zgodność Projektu z Programem Rewitalizacji lub innym dokumentem równoważnym** |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wpisane na listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projekt nr 8) Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027 ujętego w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów, wraz z datami ich uchwalenia) prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. |
| **3.1. Obiekt / teren objęty inwestycją pełnił w przeszłości funkcje wojskowe lub przemysłowe***(jeśli tak – krótki opis do 2500 znaków)*  |
| [ ]  Tak | [x]  Nie |
| Nie dotyczy |
| **3.2.** **Oddziaływanie Projektu na środowisko naturalne i sferę przestrzenną** *(jeśli tak – krótki opis do 2500 znaków)* |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz na higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu. Wody gruntowe z projektowanych powierzchni utwardzonych nie będą spływały na tereny sąsiednie. Inwestycja na etapie realizacji i użytkowania będzie prowadzona z zachowaniem zasad ochrony środowiska i przepisów prawnych w tym zakresie. Zakłada się eliminację jej ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko: istniejący drzewostan, powierzchnię gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Planuje się przyłączenie obiektu basenowego do sieci kanalizacji miejskiej, wobec czego odnotować można pozytywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Z uwagi na zaproponowane materiały oraz technologię wykonywanych prac inwestycja może spowodować jedynie ewentualne uciążliwości związane z robotami prowadzonymi w czasie budowy, które będą miały charakter czasowy, lokalny i ograniczony do terenu prowadzonych prac. Technologia nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze. Ewentualną niedogodnością występującą w trakcie realizacji przedsięwzięcia może być większa emisja substancji wynikająca z pracy urządzeń i maszyn wykorzystywanych do prac budowlanych i transportu materiałów. Na etapie realizacji inwestycji będą występowały krótkotrwałe uciążliwości wynikające z emisji hałasu przez pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowę. W trakcie prowadzonych prac przewiduje się także podjęcie środków zaradczych polegających na segregacji odpadów powstających podczas wykonywania robót budowlanych. Wszystkie odpady wygenerowane podczas realizacji inwestycji będą podlegały ewidencji ilościowej i jakościowej. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje migracji roślin i zwierząt.Inwestycja nie będzie generowała żadnych zagrożeń ekologicznych w fazie eksploatacyjnej. Ścieki socjalno-bytowe powstające w obiekcie basenu odprowadzane będą siecią kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków. Odpady zagospodarowywane i odprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W budynku funkcjonowały będą instalacje przyjazne dla środowiska naturalnego (efektywna instalacja grzewcza z ekologicznym źródłem ciepła, energooszczędne oprawy oświetleniowe. itp.).W wyniku realizacji projektu uporządkowana zostanie przestrzeń i poprawi się estetyka obszaru. Wpłynie to na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej obszaru, a także na wzrost aktywizacji gospodarczej mieszkańców. |
| **3.3. Oddziaływanie Projektu na sferę gospodarczą, w tym na rozwój przedsiębiorczości** *(jeśli tak – krótki opis do 2500 znaków)* |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Inwestycja wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. W wyniku rewitalizacji poprawi się estetyka obszaru. Wpłynie to na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej obszaru, a także na wzrost aktywizacji gospodarczej mieszkańców. Stworzenie miejsca rekreacji / obiektu sportowego oraz utworzenie nowych miejsc pracy ograniczy negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze przyczyniając się do aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także do gospodarczej aktywizacji mieszkańców miasta.W wyniku rewitalizacji obszaru i realizacji niniejszego projektu przygotowany zostanie atrakcyjny gospodarczo teren, co będzie odpowiedzią na zainteresowanie przedsiębiorców lokalnych i zewnętrznych inwestowaniem na terenie gminy i przyczyni się do powstawania w przyszłości nowych przedsiębiorstw. W perspektywie nastąpi także poprawa warunków ekonomicznych obszaru m.in. poprzez powstałe nowe miejsca pracy. |
| **3.4. Oddziaływanie Projektu na sferę społeczną, kulturę** *(jeśli tak – krótki opis do 2500 znaków)*  |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji w sferze społecznej, dzięki osiągnięciu podstawowych celów przedsięwzięcia, tj.: promocja zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do oferty sportowej, utworzenie nowych miejsc pracy na obszarze rewitalizacji, zapobieganie bezrobociu oraz udostepnienie terenów sprzyjających zagospodarowaniu czasu wolnego, zapobieganie działaniom chuligańskim - wpływ na zmniejszenie liczby wykroczeń oraz przestępstw wśród młodzieży. Obszar rewitalizacji zamieszkują osoby niepełnosprawne oraz seniorzy. Zadania przewidziane w ramach projektu przyczynią się do wzrostu poziomu ich uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym, sportowym i aktywizującym. Budowa basenu w Mosinie przyczyni się do zmniejszenia liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz liczby przestępstw, a także zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych. W nowopowstałym obiekcie utworzone zostaną miejsca pracy, które pozwolą ograniczyć skalę negatywnego zjawiska społecznego w postaci bezrobocia i ubóstwa dotykającego znacznej części mosińskich rodzin. W obiekcie basenu zakłada się utworzenie 15 nowych etatów. Taki poziom zatrudnienia, biorąc pod uwagę wielkość obszaru rewitalizacji, w istotny sposób przyczyni się do ograniczenia poziomu bezrobocia i ubóstwa na tym terenie. W procesie rekrutacji pracowników dodatkowe punkty premiujące przyznawane będą kandydatom posiadającym miejsce zamieszkania na terenie obszaru rewitalizacji, tak aby możliwie największa liczba nowozatrudnionych osób pochodziła właśnie ze wskazanego obszaru.Istotnym celem społecznym przedsięwzięcia jest także aktywizacja osób starszych oraz poprawa ich jakości życia, stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej. Obecnie seniorów zamieszkujących obszar rewitalizacji bardzo często dotyka problem poczucia osamotnienia, braku możliwości uczestnictwa w interesujących zajęciach ruchowych. W efekcie osoby te zdecydowaną większość czasu spędzają w domu, co sprzyja rozwojowi chorób i schorzeń charakterystycznych dla wieku senioralnego. Powstanie obiektu basenowego oraz adresowanie części zajęć wyłącznie do grupy osób starszych pozwoli w istotny sposób zaktywizować tą grupę społeczną. W efekcie seniorzy będą mieli możliwość poprawy swojego stanu zdrowia, ale również nawiązania nowych kontaktów lub zacieśnienia więzi społecznych przy okazji uczestnictwa w grupowych zajęciach w nowym obiekcie basenowym. |
| **3.5. Wysoka wartość rewitalizowanego obszaru (np. wartość kulturowa, architektoniczna – rejestr zabytków itp.)** *(jeśli tak – krótki opis do 2500 znaków)* |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Obszar rewitalizacji, który został wyznaczony na terenie Mosiny w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 -2027 pełni kluczowe funkcje administracyjne, społeczne, edukacyjne i gospodarcze gminy. Na jego terenie funkcjonuje Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Mosiński Ośrodek Kultury, Izba Muzealna, Mosińska Biblioteka Publiczna, placówki edukacyjne (m.in. Przedszkole nr 4 w Mosinie), siedziba Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja czy siedziba Straży Miejskiej oraz Gminnego Centrum Informacji. Działalność wymienionych instytucji, wzmacnia potencjał rewitalizacji co pozwala na rozwój przestrzeni integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru rewitalizacji.Na obszarze rewitalizacji znajduje się Plac 20 Października, stanowiący rynek/centrum miasta Mosina, który jednocześnie jest miejscem upamiętniającym wydarzenia istotne z punktu widzenia historii lokalnej, jak i miejscem stanowiącym zabytkowy walor architektoniczny - układ urbanistyczny wpisany do Rejestru Zabytków. W wyniku odpowiedniej modernizacji ma predyspozycje by stać się głównym miejscem integracji i rekreacji w mieście, a także miejscem realizacji wydarzeń kulturalnych nie tylko okazjonalnych (jak dotychczas), ale także miejscem sprzyjającym obcowaniu z kulturą w życiu codziennym (możliwość organizacji wystaw plenerowych itp.).Nie bez znaczenia są tutaj również inne elementy zabytkowego zaplecza architektonicznego miasta takie jak przykładowo: budynek dawnej Bożnicy Żydowskiej, który obecnie spełnia funkcje Galerii Miejskiej i Izby Muzealnej, Kogucik, czyli dawny dom lekarza Carla Eduarda Artla i Pałac Budzyń, stanowiący pozostałość po zespole dworsko-folwarcznym.Zlokalizowane na obszarze rewitalizacji tereny zielone tj.: park przy majątku Budzyń, Ptasi Park, Park Strzelnica, teren nad Kanałem Mosińskim, bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000, stanowią potencjał rekreacyjny – tereny sprzyjające wypoczynkowi mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale także walor turystyczny sprzyjający atrakcyjności tego miejsca dla turystów spoza gminy. Rozwój turystyki może stanowić dodatkowe źródło dochodów dla mieszkańców obszaru. |
| **3.6. Wpływ Projektu na sytuację na rynku pracy na obszarze rewitalizowanym***(jeśli tak – krótki opis do 2500 znaków)* |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| Budowa krytego basenu w Mosinie przyczyni się do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego za sprawą wzrostu zatrudnienia wynikającego z utworzenia nowego miejsca pracy. W perspektywie inwestycja przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w obszarze rewitalizowanym za sprawą inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na tym terenie, co wiąże się także z poprawą sytuacji na rynku pracy i tworzeniem nowych miejsc pracy.W nowopowstałym obiekcie utworzone zostaną miejsca pracy, które pozwolą ograniczyć skalę negatywnego zjawiska społecznego w postaci bezrobocia i ubóstwa dotykającego znacznej części mosińskich rodzin. W obiekcie basenu zakłada się utworzenie 15 nowych etatów. Taki poziom zatrudnienia, biorąc pod uwagę wielkość obszaru rewitalizacji, w istotny sposób przyczyni się do ograniczenia poziomu bezrobocia i ubóstwa na tym terenie. W procesie rekrutacji pracowników dodatkowe punkty premiujące przyznawane będą kandydatom posiadającym miejsce zamieszkania na terenie obszaru rewitalizacji, tak aby możliwie największa liczba nowozatrudnionych osób pochodziła właśnie ze wskazanego obszaru.Inwestycja wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, co w dalszej perspektywie także przełoży się na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. |

|  |
| --- |
| 1. **Komplementarność z innymi projektami finansowanymi ze środków europejskich** *(jeśli dotyczy)*
 |
| **Lp.** | **Tytuł projektu/Numer Działania** | **Źródło finansowania** |
| 1 | Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 1 – Rogalin, Rogalinek, Mieczewo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| 2 | Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 2 – Dymaczewo Stare, Nowinki | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| 3 | Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 |
| 4 | Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap 3 – Wiórek, Świątniki | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| 5 | Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. Etap 4 – Krajkowo, Czapury 2013-2014 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| 6 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap I | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| 7 | Uczymy się – poznajemy świat- rozwijamy Indywidualizacja nauczania w klasach I-II szkół podstawowych | Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 |

|  |
| --- |
| 1. **Wybór wykonawcy/dostawcy towarów, usług, robót budowlanych w ramach Projektu**
 |
| 1. **Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późń. zm.)**
 |
| [x]  Tak | [ ]  Nie |
| **2. Liczba kontraktów/umów, w ramach których realizowany będzie Projekt** *(z krótkim opisem)* | W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2 postępowania:* przetarg nieograniczony – na realizację robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu basenowego (III kwartał 2021 roku),
* przetarg nieograniczony - na sprawowanie nadzoru inwestorskiego (III kwartał 2021 roku).
 |

|  |
| --- |
| 1. **Informacje dot. formy wsparcia:**
 |
| 1. **Forma udzielonego wsparcia** *(można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)*
 |
| [x]  wsparcie niestanowiące pomocy publicznej / pomocy *de minimis* | [ ]  pomoc publiczna | [ ]  pomoc *de minimis* |
| 1. **Wyszczególnienie kategorii kosztów kwalifikowalnych przyporządkowanych do formy wsparcia wskazanej w pkt 1** *(zgodnie z kosztami wykazanymi w pkt IX. 5 w pozycji „Łączne koszty kwalifikowalne poniesione/planowane do poniesienia w Projekcie w danym okresie”)*
 |
| Wszystkie koszty kwalifikowane wskazane w niniejszym wniosku przyporządkowane zostały do wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej / pomocy de minimis. |
| 1. **Czy wnioskowane wsparcie zostanie przeznaczone na przedsięwzięcie, na które wnioskodawca otrzymał wcześniej inną pomoc[[3]](#footnote-3)** *(odpowiedzi należy udzielić w przypadku wnioskowania o wsparcie niestanowiące pomocy publicznej)*
 |
| [ ]  Tak | [x]  Nie | [ ]  Nie dotyczy |
| 1. **W przypadku zaznaczenia odpowiedzi *TAK*  w pytaniu nr 3 należy wskazać:**
* *Formę udzielonego wsparcia,*
* *Dzień udzielenia wsparcia,*
* *Podmiot udzielający wsparcia,*
* *Podstawę prawną udzielenia wsparcia,*
* *Wartość oraz intensywność otrzymanego wsparcia*
 |
| Nie dotyczy |
| 1. **W przypadku występowania powiązań pomiędzy wnioskodawcą a innymi podmiotami w rozumieniu art. 3 Załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014 r., str. 1, z późn. zm.), należy potwierdzić, że na poziomie grupy[[4]](#footnote-4) nie występują trudności ekonomiczne** *(odpowiedzi należy udzielić w przypadku wnioskowania o pomoc publiczną)*
 |
| [ ]  Tak | [ ]  Nie | [x]  Nie dotyczy |

|  |
| --- |
| 1. **Planowane / docelowe źródła finansowania kosztów Projektu brutto (w PLN)** – podział źródeł finansowania Projektu, z jakich pokryte zostaną całkowite koszty projektu (kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

**brutto – jeżeli brak prawnych możliwości odzyskania podatku VAT****netto – jeżeli podatek VAT jest zwrotny dla Inwestora** |
| **Dane** | **Pożyczka**  | **Finansowanie uzupełniające** *(jeżeli dotyczy)* | **Środki własne** | **Pozostałe**  | **Suma\*** |
|  | PLN | 18 189 289,58 | 0,00 | 3 209 874,64 | 0,00 | **21 399 164,22** |
|  | % | 85,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | **100,00** |
| **Charakterystyka źródeł finansowania kosztów Projektu wykazanych w kolumnie „Pozostałe”** **oraz podatku VAT (jeżeli jest zwrotny) – poniżej należy wskazać źródła finasowania podatku VAT**  |
| Wkład własny w projekcie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wnioskodawcy (Gminy Mosina). Z uwagi na fakt, iż istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT od nakładów inwestycyjnych, powyższą strukturę źródeł finansowania zaprezentowano w kwotach netto. Podatek VAT do czasu jego odzyskania zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wnioskodawcy (Gminy Mosina). |

|  |
| --- |
| 1. **Główne parametry wnioskowanej pożyczki)**
 |
| 1. **Zakładane oprocentowanie pożyczki** *(w %)*
 | 0,25 |
| 1. **Formuła oprocentowania**
 | [x]  stałe [ ]  zmienne |
| 1. **Planowana data uruchomienia pożyczki**

*(dd.mm.rrrr)* | 01.12.2021 r*.* |
| 1. **Planowana data rozpoczęcia spłaty pożyczki**

*(dd.mm.rrrr)* | 20.12.2024 r. |
| 1. **Planowana data zakończenia spłaty pożyczki**

*(dd.mm.rrrr* | 31.12.2041 r. |
| 1. **Proponowany sposób spłaty pożyczki**
 |
| **[x]**  | **W ratach** |
| Liczba rat | 18 | Raty | [ ]  miesięczne | [ ]  trzymiesięczne | [x]  inne - roczne |
| **[x]**  | **W następujących kwotach i terminach** |
| Lp. | Kwota (w PLN) | Do dnia |
| 1 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 2 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 3 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 4 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 5 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 6 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 7 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 8 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 9 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 10 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 11 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 12 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 13 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 14 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 15 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 16 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 17 | 1 010 516,09 | 20.12.2024 r. |
| 18 | 1 010 516,05 | 20.12.2024 r. |
| 1. **Okres karencji w spłacie rat kapitału do:**
 | 19.12.2024 r. |
| 1. **Źródła spłaty pożyczki**
 |
| Spłaty pożyczki realizowane będą ze środków pochodzących z budżetu Wnioskodawcy – Gminy Mosina. |
| **9. Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności**  |
|  Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracja wekslową (zabezpieczenie obligatoryjne) |
| **Proponowane pozostałe formy prawna zabezpieczenia spłaty pożyczki\*** |
| [ ]  | Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki |
| [ ]  | Zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowymi rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu  |
| [ ]  | Zastaw zwykły na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
| [ ]  | Przelew (cesja) wierzytelności z umowy najmu lub innych umów |
| [ ]  | Przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja) |
| [ ]  | Gwarancja bankowa |
| [ ]  | Gwarancja ubezpieczeniowa |
| [ ]  | Poręczenie  |
| [ ]  | Poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, z wyłączeniem funduszy, w których BGK posiada udziały  |
| [ ]  | Poręczenie udziałowców Inwestora/jednostki samorządu terytorialnego  |
| [ ]  | Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 – 6 Kodeksu postępowania cywilnego (w zależności od wysokości udzielonej kwoty pożyczki zabezpieczenie wymagane przez BGK) |
| [ ]  | Inne (jakie) |
| Łączna wartość zabezpieczenia wynosi PLN ………….….., co stanowi …... % wnioskowanej kwoty pożyczki. |

\* Zaznaczyć wybraną pozycję znakiem X.

|  |
| --- |
| 1. **Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej**
 |
| 1. Rodzaj działalności gospodarczej Wnioskodawcy | Administracja publiczna – jednostka samorządu terytorialnego |
| 2. Data rejestracji działalności gospodarczej Wnioskodawcy | Nie dotyczy |
| 3. Kod PKD podstawowej działalności Wnioskodawcy  | 84.1 |
| 4. Klasa działalności (PKD), w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną[[5]](#footnote-5) | Nie dotyczy |

|  |
| --- |
| 1. **Deklaracje i Oświadczenia Wnioskodawcy**
 |
| Deklaruję zabezpieczenie a następnie poniesienie w całości wkładu własnego na pokrycie kosztów kwalifikowalnych oraz sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu,  |
| Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE |
| Oświadczam, że zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oświadczam, że osoby uprawnione do reprezentacji również nie podlegają takiemu wykluczeniu. |
| Oświadczam, że Projekt będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). W sytuacji wyłączenia Projektu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązuję się do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, jako niezbędnych do realizacji Projektu, zgodnie z celem finansowania oraz w sposób celowy, oszczędny i efektywny, w sposób umożliwiający realizację zadań w ramach zaakceptowanego przez Bank harmonogramu i budżetu inwestycji. |
| Oświadczam, że znane mi są przepisy pomocowe dotyczące pomocy publicznej oraz że w rozumieniu w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji  |
| Oświadczam, że nie jestem w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, pod zarządem komisarycznym, restrukturyzacyjnym lub w jakiegokolwiek innym postępowaniu mającym podobne skutki, jak również nie został złożony wobec mnie wniosek i nie istnieją jakiekolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub faktycznie nie zawiesiłem swojej działalności; |
| Oświadczam, że nie byłem karanym na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |
| Oświadczam, że Projekt jest zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi /unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, z prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, itd.). |
| Oświadczam, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu przez okres 5 lat zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków. |
| Oświadczam, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku na realizację Projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone sfinansowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub krajowych). |
| Oświadczam, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku na realizację Projektu, zobowiązuję się do wykorzystania środków Pożyczki wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu. |
| Oświadczam, że dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. |
| Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z zapisu § 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu. Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem. |
| OŚWIADCZENIE w sprawie sposobu przekazywania dokumentów drogą elektroniczną do BGKI . Odnośnie dokumentów których przedłożenia wymaga Bank Gospodarstwa Krajowego od Wnioskodawcy w związku ze złożeniem Wniosku o udzielenie pożyczki oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy:1) przyjmujemy do akceptującej wiadomości, że wskazane przez BGK Dokumenty mogą być przekazywane do BGK za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile i dopóki BGK nie zażąda, w odniesieniu do wskazanych przez BGK Dokumentów, okazania oryginałów tych Dokumentów na nośniku, na którym zostały utrwalone (papierowy, elektroniczny);2) Dokumenty przekazywane do BGK za pośrednictwem poczty elektronicznej – są przesyłane w postaci formatu graficznego (np. PDF) przedstawiającego obraz oryginału Dokumentu pozostającego w posiadaniu Pożyczkobiorcy, sporządzonego i przesłanego przez upoważnionego pracownika Pożyczkobiorca, jako załącznik do wiadomości e-mail sporządzonej przez tego pracownika;3) Do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2, Pożyczkobiorca może upoważnić pracownika, pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z zawinionego lub niezawinionego działania lub zaniechania tego pracownika w odniesieniu do powierzonych mu ww. czynności,- wskazuje adres poczty elek. ……………………………………………., z którego Pożyczkobiorca/upoważniony pracownik Pożyczkobiorcy będzie przesyłał Dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany przez BGK, uznając, iż doręczenie Dokumentu tą drogą następuje z chwilą jego otrzymania i odczytania przez BGK. II. W związku z powyższym, działając w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy, zobowiązujemy się i zapewniamy, że:1) Dokumenty sporządzone i przesłane w sposób określony w pkt I niniejszego Oświadczenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą tożsame z oryginałami tych Dokumentów, tj. będą stanowić pełne i rzeczywiste odzwierciedlenie ich treści, w tym zachowywać integralność oryginału Dokumentu;2) oryginały Dokumentów przesłanych przez Pożyczkobiorcę do BGK pocztą elektroniczną będą przez Pożyczkobiorcę przechowywane do czasu całkowitej spłaty wobec BGK zobowiązań z tytułu udzielonego przez BGK produktu;3) na każdorazowe żądanie BGK, Pożyczkobiorca udostępni oryginały Dokumentów przesłanych do BGK pocztą elektroniczną, w terminie i miejscu określonym przez BGK oraz umożliwi BGK wykonanie kopii tych Dokumentów. III. Mając powyższe na uwadze, działając w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy, oświadczamy, iż:1) Pożyczkobiorca przyjmuje na siebie i uznaje swoją odpowiedzialność za negatywne dla BGK skutki i szkody wynikające z wykorzystania otrzymanych od Pożyczkobiorca dokumentów, oświadczeń i informacji, które okazały się nieprawdziwe, nieautentyczne, nierzetelne, niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym, kopii dokumentów niezgodnych z ich oryginałami, oraz dokumentów, oświadczeń i informacji wadliwych z jakiejkolwiek innej przyczyny;2) Pożyczkobiorca zrzeka się podnoszenia jakichkolwiek roszczeń i zarzutów wobec BGK, które mogłyby powstać w związku z przyjętym przez Pożyczkobiorca sposobem przesyłania dokumentów lub oświadczeń lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,3) Pożyczkobiorcy są znane przepisy ustawy – Kodeks karny dotyczące odpowiedzialności karnej osób, które w celu uzyskania od banku kredytu lub innego wsparcia finansowego, przedkładają podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu lub innego wsparcia finansowego. |
| **OŚWIADCZAM ŻE:** zapoznałem się z treścią pouczenia, realizowanego w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stanowiącego załącznik do Wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wniosku.  |

|  |
| --- |
| 1. **Do wiadomości Wnioskodawcy**
 |
| Niniejszy wniosek nie jest ofertą i nie zobowiązuje ani Banku Gospodarstwa Krajowego, ani Wnioskodawcy do zawarcia umowy inwestycyjnej. Bank Gospodarstwa Krajowego zatrzymuje oryginał wniosku wraz z załącznikami do wniosku oraz kopie wszystkich dołączonych do wniosku dokumentów – nawet, jeśli pożyczka nie zostanie udzielona. |

**Załączniki: Klauzula informacyjna.**

**Pieczęcie i podpisy Reprezentantów Wnioskodawcy Zajmowane stanowiska**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **…………………………………………….…****Imię i nazwisko**\*(\**wypełnić z użyciem liter drukowanych w przypadku braku pieczęci imiennej reprezentantów Wnioskodawcy*) | **………………………………………………****Data** |

1. Uzupełnić zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie Wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214 poz. 1573, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy gminy, w której Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania/siedzibę, należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

3 Należy wybrać zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1, z późn. zm.)

 [↑](#footnote-ref-2)
3. Zarówno w formie pomocy publicznej, pomocy *de minimis* jak i wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Grupa rozumiana jako wnioskodawca oraz inne podmioty z nim powiązane, traktowane jako całość. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Uzupełnić zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-5)